## Slide 1
🎙️
会議サマリー自動化機能提案
音声入力・RAG統合・資料自動生成を核にしたMVP構想
📅 2026-03-09
👤 Feature Proposal

## Slide 2
📌 エグゼクティブサマリー
🎯
Goal
会議音声から要点・決定事項・次アクションを即時に構造化
🏗️
Solution
文字起こし＋RAG＋テンプレート生成で会議と発足資料を一気通貫化
⚠️
Focus
MVPはMust中心。コスト・RAG基盤・運用設計が主要論点
5
Must
2
Should
3
Could

## Slide 3
1. 課題と狙い
会議記録・合意形成・資料作成の分断を解消する

## Slide 4
⚖️ 現状課題 vs 提案後の姿
❌ 現状
会議ごとに議事録作成が手作業
複数回会議の文脈が分断
発足資料・提案書も別工程で作成
音声から1分以内に構造化サマリー生成
RAGで複数会議を統合要約
キックオフ資料・提案書まで自動生成

## Slide 5
🔄 価値創出フロー
🎙️
会議音声取得
→
📝
文字起こし
→
📌
要点・決定抽出
→
📚
統合・資料生成
単発会議の議事録自動化から、継続会議の知識資産化まで拡張

## Slide 6
2. MVPスコープ
Must / Should / Could を優先度で整理

## Slide 7
🎯 優先度ポートフォリオ
Could：将来拡張
Should：利便性強化
Must
中核機能
🔥
Must 5件
サマリー / 資料作成 / RAG / 統合 / バックアップ
✨
Should 2件
ライブ字幕 / 文字起こし方式選択
🌱
Could 3件
外部連携 / エクスポート / 編集再生成

## Slide 8
📋 Must機能の中核価値
🎙️ 音声入力サマリー
要点・決定事項・論点・次アクションを自動生成
🚀 発足資料自動生成
キックオフ資料・機能提案書をテンプレート準拠で出力
🧠 RAG導入
複数会議サマリーを検索・参照しながら統合要約
🛡️ ローカル録音
音声取得失敗時も復元可能なバックアップを全会議で確保

## Slide 9
🏗️ 想定アーキテクチャ
👥 会議参加者
🎤 マイク/録音端末
📝 Whisperアップロード
⚡ リアルタイムAPI
💾 ローカル録音バックアップ
🤖 サマリー生成エンジン

## Slide 10
3. 品質・成立条件
受け入れ基準・依存関係・リスクを可視化

## Slide 11
📊 受け入れ基準KPI
≤1分
サマリー生成速度
90%+
ライブ字幕精度
3回+
統合対象会議数
テンプレート準拠
必須
ローカル録音作成
全件
文脈保持統合
高

## Slide 12
🔗 依存関係マップ
Ready
Pending
Open

## Slide 13
⚠️ リスク評価
音声キャプチャ失敗
HIGH
💡 Mitigation: マイク本体で常時ローカル録音
リアルタイムAPIコスト
MED
💡 Mitigation: MVPは制御環境＋方式選択で運用
RAG基盤未確定
MED
💡 Mitigation: クラウド/オンプレ比較調査を先行

## Slide 14
4. 実行計画と意思決定
段階導入でMVP成立性を検証し、Phase 2へ拡張

## Slide 15
📅 ロードマップ
Must依存の解消
受け入れ基準の初回検証
未解決論点の収束
Could/除外項目を再評価

## Slide 16
🧭 スコープ判断マトリクス
✅ Quick Wins
音声サマリー
資料生成
🎯 Strategic
RAG統合
ライブ字幕
⚡ Fill-ins
エクスポート
❌ Avoid in MVP
外部連携
承認WF

## Slide 17
🚫 MVP除外範囲
🔌
会議ツール連携
Zoom / Teams は第2フェーズ
🛒
EC/チケット連携
初期フェーズでは対象外
🧾
承認・権限・監査
運用統制は後続整備
📚
テンプレ運用体制
詳細策定は別トラック

## Slide 18
❓ 未解決論点
💰
リアルタイムAPI費用
継続許容額の設定
🗂️
RAG保存先
クラウド/オンプレ比較
🧾
出力粒度・期間指定
統合サマリーの粒度定義
🌐
対応言語・用語辞書
専門用語対応の必要性
📐
既存テンプレート有無
資料フォーマットの棚卸し
📈
成功指標
工数削減・共有遅延の定量化

## Slide 19
🚀 Next Steps
1
Must機能でMVP確定：音声サマリー・資料生成・ローカル録音を先行実装
2
未解決論点を短期調査：RT APIコスト、RAG保存先、テンプレート要件を決定
3
受け入れ基準で実証：1分以内生成、3回統合、字幕90%以上を検証
4
Phase 2判定：外部連携・エクスポート・編集再生成の投資優先度を再評価